T.C. GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİYOMETRİK ERGONOMİ VE ODAK ASİSTANI PROJE ARA RAPORU

(FOCUSGUARD)

BMB609 – PROJE YÖNETİMİ

Dersin Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Miraç Eligüzel

Proje Ekibi:

- 230007094 – Ali Furkan ŞAHİN

- 230007044 – İlayda Serpil GİRİŞKEN

- 230007082– Ahmet TÜRKMENOĞLU

- 230007123 – Beyda KIRIKÇI

- 230007080 – Hümeyra TAŞ

İçindekiler Tablosu

1. PROJE VE ORGANİZASYON ÖZETİ3

1.1 Proje Belgesi3

1.1.1 Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi

1.1.2 Hedefler ve Kısıtlamaların Tanımlanması3

1.1.3 Kapsam Tanımlaması (Ürün ve Proje Kapsamı) 3

1.1.4 Proje Ekibinin Bileşiminin Belirlenmesi 3

1.2 İş Kırılım Yapısının (WBS) Belirlenmesi 3

1.2.1 Belirli Görevlerin ve İş Paketlerinin Tespiti 3

1.2.2 Her Görev İçin Sorumlu Kişilerin Belirlenmesi 3

1.2.3 İş Paketi Tasarım Kriterleri 3

1.2.4 Görev Süresi Bitiş Tarihlerinin Belirlenmesi 3

1.2.5 Görevlere Başlangıç Maliyet Tahminlerinin Atanması 3

2. PROJE YÖNETİMİ ARAÇLARI VE TEKNİKLERİ4

2.1 SWOT Analizi4

2.2 Balık Kılçığı (Neden-Sonuç) Diyagramı 4

3. Proje Zamanlaması4

3.1 Zaman ve Takvim 4

3.1.1 İş Öncelik İlişkilerinin Belirlenmesi 4

3.1.2 Gantt Şemasının Hazırlanması 4

3.2 Kaynakların Dağıtımı 5

3.2.1 Proje ekibinin kesinleştirilmesi 5

3.2.2 İşçilerin ve yöneticilerin görevlere nasıl dağıtılacağının belirlenmesi 5

4. Proje İşlerinin İzlenmesi ve Kontrolü 5

1. Proje ve Organizasyon Özeti

1.1 Proje Belgesi

- 1.1.1 Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi:

  - Misyonumuz: Bilgisayar başında uzun saatler geçiren profesyonellerin, öğrencilerin ve oyuncuların farkında olmadan yaşadıkları göz kuruluğu ve duruş bozukluğu (kamburluk, boyun düzleşmesi) problemlerini, kamera üzerinden çalışan düşük maliyetli ve anlık görüntü işleme teknolojileriyle tespit etmek; kullanıcıyı anında uyararak fiziksel sağlığı koruyan bir ergonomi asistanı sunmaktır.

  - Vizyonumuz: Geliştirdiğimiz bu biyometrik analiz sistemini yalnızca bireysel bir uyarıcı olmaktan çıkarıp; uzaktan çalışma kültüründe ve kurumsal iş sağlığı güvenliği standartlarında vazgeçilmez bir yapay zeka destekli sağlık entegrasyonu haline getirmek ve dijital ekosistemde sağlıklı ekran kullanımı bilincini kalıcı olarak oluşturmaktır.

- 1.1.2 Hedefler ve kısıtlamaların tanımlanması: Projemizin temel hedefi %95 doğruluk payı ile göz kırpma ve boyun açısı tespiti yapmaktır. Kısıtlarımız ise başlangıç, bitiş (akademik takvim süresi), bütçe (öğrenci kaynakları) ve işgücü (5 kişilik proje ekibi) olarak belirlenmiştir.

- 1.1.3 Kapsam Tanımlaması:Ürün; Python, OpenCV ve MediaPipe kullanılarak geliştirilmiş bir görüntü işleme modülü, bu modülden gelen verileri işleyen ASP.NET Core Web API tabanlı bir backend ve günlük "Ergonomi Skoru"nu gösteren Angular/React tabanlı bir web yönetim panelinden oluşacaktır.

- 1.1.4 Proje ekibinin bileşiminin belirlenmesi: Ekibimiz toplam 5 kişiden oluşmaktadır ve proje yönetimi prensiplerine uygun olarak iş bölümü yapılmıştır.

1.2 İş Kırılım Yapısının (WBS) Belirlenmesi

- 1.2.1 Belirli görevlerin ve iş paketlerinin tespiti: Proje 5 ana iş paketine ayrılmıştır:

- 1) Görüntü İşleme Algoritmalarının Yazılması,

- 2) Masaüstü İstemci (Client) Geliştirilmesi,

- 3) ASP.NET Core Backend Kurulumu,

- 4) Web Dashboard Arayüzünün Kodlanması.

- 5)  Sistem Analizi, Kalite Kontrol (QA) ve Dokümantasyon

- 1.2.2 Her görev için sorumlu kişilerin belirlenmesi: 5 kişilik ekibimizde; 2 kişi Görüntü İşleme (Python), 1 kişi Backend (ASP.NET Core), 1 kişi Frontend (Angular/React) ve 1 kişi Proje Yönetimi/Sistem Analisti olarak atanmıştır.

- 1.2.3 İş Paketi Tasarım Kriterleri: Belirlenen ana iş paketleri oluşturulurken "Süre Kuralı" (hiçbir paketin 4 haftayı aşmaması) ve "Çıktı Odaklılık" dikkate alınmıştır. Her bir iş paketi şu bileşenlere göre tanımlanmıştır:

  - Hedefler: İlgili modülün kodlamasının tamamlanması.

  - Teslimatlar: Yazılım kodları (GitHub repoları), teknik analizler ve test raporları.

  - Girdiler: MediaPipe dokümantasyonları ve analiz verileri.

  - Ölçütler: İlgili sprint sonundaki %100 kod çalışabilirliği ve entegrasyon başarısı.

- 1.2.4 Görev süresi bitiş tarihlerinin belirlenmesi: Proje bitiş tarihi akademik dönemin son haftası olarak planlanmış olup, her iş paketi için haftalık sprint'ler belirlenmiştir.

- 1.2.5 Görevlere başlangıç maliyet tahminlerinin atanması: Projemiz tamamen açık kaynaklı kütüphaneler (OpenCV, MediaPipe) ve mevcut bilgisayar donanımları ile yürütüldüğünden ek bir donanım/lisans maliyeti öngörülmemiştir.

2. Proje Yönetimi Araçları ve Teknikleri (Mevcut Durum Analizi)

Proje sürecinde stratejik karar verme tekniklerinden olan SWOT analizi ve Balık Kılçığı diyagramı kullanılmıştır.

2.1 SWOT Analizi

Nihai amacımız; sahip olduğumuz yetenekleri etkili kullanmak ve gelecekteki zorlukları öngörmektir.

- S (Güçlü Yönler): Ekibin güncel teknolojilere (ASP.NET Core, Python) hakimiyeti ve yüksek motivasyonu.

- W (Zayıf Yönler): Düşük ışıklı ortamlarda kamera algılamasının zayıflaması.

- O (Fırsatlar) : Sağlık ve ergonomi yazılımlarına pazar talebinin (iş ihtiyaçlarının) artması.

- T (Tehditler): Görüntü işleme sırasında uygulamanın bilgisayarda yaratabileceği anlık RAM/CPU darboğazları.

2.2 Balık Kılçığı (Neden-Sonuç) Diyagramı

Problemin ortaya çıkmasında etkili olan nedenleri beyin fırtınası tekniği ile belirledik.

- 1. Problemi Belirle: Bilgisayar kullanıcılarında görülen şiddetli göz kuruluğu ve kamburluk.

- 2. Ana Nedenler: Uzun süre ekrana odaklanıldığında refleks olarak göz kırpma sayısının düşmesi; ergonomik olmayan masa/sandalye kullanımı; kullanıcının duruşunu bozduğunu fark etmemesi.

- 4-5. Alternatif Çözüm ve Uygulama: Duruş ve göz kırpma verilerini eş zamanlı analiz edip kullanıcıyı uyaracak projemizin geliştirilmesi.

3. Proje Zamanlaması

3.1 Zaman ve Takvim

- 3.1.1 İş öncelik ilişkilerinin belirlenmesi: Backend API altyapısı kurulmadan web dashboard'a geçilmemesi kararlaştırılmış, öncelik Python algoritma modelinin eğitilmesine verilmiştir.

- 3.1.2 Gantt şemasının hazırlanması : Proje takvimi bir Gantt şeması üzerinde modellenmiş olup, haftalık raporlama dönemleri gözden geçirilmektedir.

3.2 Kaynakların Dağıtımı

- 3.2.1 Proje ekibinin kesinleştirilmesi: 5 kişilik proje ekibimiz rollerini kesinleştirmiştir.

- 3.2.2 İşçilerin ve yöneticilerin görevlere nasıl dağıtılacağının belirlenmesi: Her modülün entegrasyonundan Proje Yöneticisi sorumludur.

4. Proje İşlerinin İzlenmesi ve Kontrolü (Ara Rapor Özeti)

Şu an proje yaşam döngüsünün "Proje İşlerinin İzlenmesi ve Kontrolü" aşamasındayız. Sürekli izleme, proje yönetimi takımının projenin sağlık durumunu kavramasını sağlamaktadır.

- Gerçekleşen İlerleme : Bugüne kadar "Proje Başlatma Belgesi" onaylanmış, sistem kurulumu ve prototipin hazırlanması aşamasına geçilmiştir. Görüntü işleme algoritması (MediaPipe) entegre edilmiş olup, kameradan göz kırpma verisi başarıyla çekilmektedir.

- Düzeltici ve Önleyici Eylemler: Işık yetersizliğinden kaynaklanan hatalı ölçümleri (kusurları) engellemek adına, görüntü işleme öncesi parlaklık artırıcı bir filtre (OpenCV histogram eşitleme) koda dahil edilmiştir.

- Sonraki Adımlar: Önümüzdeki haftalarda masaüstü servisinin, ASP.NET Core Web API ile canlı veri aktarımı test edilecek ve prototipin istenen özelliklere sahip olup olmadığı test edilecektir.